**Registro das Reuniões**

**Reunião:** 01

**Data:** 03/072014

**Participantes Presente**: German Janco

Klébson Leonardo

Tássio

Ronaldo

**Descrição:** Foi discutido sobre as pendencias que são elas atualizar documentação do modelo de Requisitos, ciar documento de arquitetura e plano de projeto os responsáveis foram Anderson, Tássio e Ronaldo. Com base no product Backlog desenvolver a 1º Sprint Interface e operações matemáticas, sendo toda estrutura em HTML (German), aplicar o estilo em CSS (klébson) além de criar funcionalidades (operações matemáticas) em javaScript (German). A próxima reunião foi marcada para o dia 6 de julho para ver se os objetivos foram atingidos.

**OBS.:** Registrar tudo no Site Scrume.com

**Reunião:** 02

**Data:** 07/072014

**Participantes Presente**: German Janco

Klébson Leonardo

Tássio

Ronaldo

Danilo Dantas (Cliente)

**Descrição:** Foi discutido sobre as pendencias e um plano de execução para a segunda Sprint, sendo necessário concluir as documentações (Arquitetura - Tássio, plano de projeto e modelo de visão -Ronaldo; atualizar backlog/documentação das reuniões - Klébson), definir alguém para teste e realizar o teste propriamente dito e implementar o histórico além de resolver um problema de execução no GITHUB e implementar o conversor de temperatura.

**OBS.:** Previsto para ser entregue dia 14 de Julho

\*organizar o git (Corrigir os problemas de branch )

\*Fazer o commit de maneira adequada

\*Um ou dois membros diferentes a cada Sprint para executar os testes.